**Calendarios de Ejecución de Programas y Proyectos**

Nombre Proyecto: **Rehabilitación de estación de bombeo toma de pastor, estación de bombeo planta de agua 10 MGD**. Fecha concluyó obra 27/2/2017.

* Calendario de Ejecución de Proyecto: Actualmente el proyecto se encuentra ejecutado.

Nombre Proyecto: **Movimiento de tierra y construcción de verja para tanque regulador en célula Yapur Dumit.** Fecha concluyó obra 17/5/2017

* Calendario de Ejecución de Proyecto: Actualmente el proyecto se encuentra ejecutado.

Nombre Proyecto: **Ampliación sistema agua potable y residuales en la provincia de Santiago (acueducto Cienfuegos).**

* Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance general: 46.87%.
Avance Obra Civil: 71.42%. Avance Planta: 73.34%.

Nombre Proyecto: **Suministro, construcción, montaje y puesta en operación de tanque regulador Yapur Dumit.**

* Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 58%.

Nombre Proyecto: **Construcción edificio de un (1) Nivel, Oficina Periférica Cienfuegos, Santiago.**

* Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 90%
Avance Financiero: 48.53%

Nombre Proyecto: **Colocación de tubería micro sector 5 Parte E, San Jose De Las Matas, Santiago.**

* Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 95%
Avance Financiero: 90%

Nombre Proyecto: **Colocación de tuberías micro sector 5 Parte D, San Jose De Las Matas, Santiago.**

* Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 95%
Avance Financiero: 80%.

Nombre Proyecto: **Colocación de tubería micro sector 3 Las Palmas (Parte B) San Jose De Las Matas, Santiago.**

* Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 95%
Avance Financiero: 95%.

Nombre Proyecto: **Colocación tubería C. Juan Pablo Duarte y Francisco De Rosario Sánchez, San Jose De Las Matas.**

* Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 95%
Avance Financiero: 90%.

Nombre Proyecto: **Colocación tuberías Micro sector 3 Urbanización Las Caobas (Parte A), San Jose De Las Matas, Santiago.**

* Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 95%
Avance Financiero: 90%.

Nombre Proyecto: **Colocación de tuberías micro sector 1, San Jose De Las Matas, Santiago.**

* Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 95%
Avance Financiero: 90%.